SPRING PLANNING

| Mã sprint | Sprint 1 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 28/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 11/10/2026 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Phát triển hoàn thiện giao diện và các tính năng cơ bản trên Trang chủ phục vụ Người đọc (Xem danh sách truyện, Tìm kiếm, Xem chi tiết, Đăng ký/Đăng nhập).

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| ### User Story | ### Mô tả | ### Độ ưu tiên | ### Points | ### Người phụ trách | ### Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### US-01 | ### Trang chủ và doanh mục | ### Cao | ### 2 | ### Duy An | ### To Do |
| ### US-02 | ### Tìm kiếm truyện | ### Trung bình | ### 3 | ### Văn Nam | ### To Do |
| ### US-03 | ### Xem chi tiết truyện | ### Cao | ### 2 | ### Hoàng Phúc | ### To Do |
| ### US-05 | ### Đăng ký tài khoản | ### Trung bình | ### 2 | ### Hiền Đức | ### To Do |
| ### US-06 | ### Đăng Nhập/Đăng xuất | ### Trung bình | ### 2 | ### Tuấn Anh | ### To Do |
| ### US-13 | ### Quản lý truyện và thể loại | ### Cao | ### 3 | ### Anh Tuấn | ### To Do |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| ID | Tên công việc | Thuộc US | Task cần làm trước | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Thiết kế CSDL & UI Trang chủ/Danh mục | US-01 |  | Duy An & Anh Tuấn | 02/10/2026 | SSMS, EF Core, Figma, Bootstrap |
| T2 | Thiết kế CSDL & API Đăng ký/Đăng nhập | US-04,05 |  | Tuấn Anh & Hiền Đức | 02/10/2026 | SSMS , C# .NET, System.IdentityModel.Tokens.Jwt, BCrypt.NET |
| T3 | Lập trình Front-end Trang chủ và Tìm kiếm | US-01,02 | T1 | Văn Nam | 08/10/2026 | ASP.NET MVC / JavaScript / Android Studio, AJAX, Bootstrap 5 |
| T4 | Lập trình CSDL & API chi tiết truyện | US-03 | T1 | Hoàng Phúc | 08/10/2026 | Entity Framework Core (Database First), Swagger UI, Postman |
| T5 | Front-end Đăng ký/Đăng nhập | US-04,05 | T2 | Tuấn Anh | 07/10/2026 | HTML5, JavaScript, HttpOnly Cookies, Android SharedPreferences |
| T6 | Intergration và kiểm thử toàn bộ sprint 1 | All US | T3, T4, T5 | Cả nhóm | 11/10/2026 | Postman, Swagger UI, Chrome DevTools, Android Emulator |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: …

- Biện pháp: …

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …